# PLAN ESTRATÉGICO Y DE ARQUITECTURA: MÓDULO DE INGESTA INTELIGENTE, CALIDAD DE DATOS (ISO 8000) Y AUTOMATIZACIÓN DE FLUJOS EN EL PORTAL SIGI

DOCUMENTO NORMATIVO:  NAC_2026_GGPD_PLAN_ESTRATEGICO_MODULO_INGESTA_CALIDAD_SIGI_V01.md

NORMA INSTITUCIONAL: GGPD-SGM-INS-005 (v3.0 ISO) / ISO 8000-110 / ISO 27001:2022 / COBIT 2019

DESTINATARIOS: Gerente General de Planificación de Distribución | Jefes de División | Líderes Funcionales

ORIGEN: Área de Innovación, Tecnología y Desarrollo Backend (GGPD)

FECHA DE FORMULACIÓN: 14 de Agosto de 2026

ESTATUS: Propuesta de Arquitectura y Factibilidad Técnica

## 1. RESUMEN EJECUTIVO Y PROPÓSITO ESTRATÉGICO

La Gerencia General de Planificación de Distribución (GGPD) ha propuesto un salto cualitativo trascendental: transformar el portal SIGI en el Epicentro Inteligente de Ingesta y Calidad de Datos del SEN, erradicando de forma definitiva el tráfico no estructurado de información operativa vía WhatsApp y correo electrónico (*Directiva Zero-WhatsApp / Zero-Email*).

El sistema propuesto no solo centralizará la carga de archivos por proceso y estado, sino que actuará como un Motor de Inteligencia de Datos (Data Quality Engine) capaz de:

1. Validar la nomenclatura y estructura de esquemas en caliente.

2. Segregar registros Conformes (candidatos de carga) de registros No Conformes (aislados en bandeja de remediación).

3. Generar planillas  .xlsx  de corrección inmediata para el usuario estadal.

4. Crear automáticamente Tareas de Corrección con SLA en el sistema de gestión de tareas (SCMTP) para medir el desempeño de cada estado.

5. Almacenar la data conformada en una estructura estandarizada en el Google Drive Oficial, normalizando los nombres de archivos para que las aplicaciones satélites (SCTIS, SCEIN, SCPPE, SCMTP) la consuman de manera transparente.

## 2. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y EVALUACIÓN CRÍTICA (CUESTIONAMIENTO ESPECIALISTA)

Como especialistas en arquitectura de software y gobierno de datos, evaluamos la solicitud como 100% FACTIBLE, ESTRATÉGICAMENTE ACERTADA Y ALINEADA A MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES.

No obstante, para garantizar su robustez y evitar riesgos operativos, aportamos las siguientes observaciones críticas y mejoras:

### ⚠️ Observación 1: Integridad Transaccional en Cargas Parciales (Conforme vs. No Conforme)

- Desafío: En procesos como *Tiras de Interrupción (SCTIS)*, un evento mayor de interrupción puede tener múltiples circuitos asociados. Si se aprueba una parte y se rechaza otra, podría fragmentarse el cálculo de Energía No Suministrada (ENS).

- Solución Propuesta: La segregación a nivel de registro aplicará una regla de atomicidad:

- Registros independientes (ej. transformadores indisponibles en SCEIN o proyectos en SCPPE) se cargan de forma modular.

- Registros con dependencia jerárquica (Cabecera-Detalle) ingresan a un estado de *Pre-Aprobación Condicionada* con advertencia al operador.

### ⚠️ Observación 2: Prevención de Duplicados en la Re-Carga de Archivos Corregidos

- Desafío: Cuando el usuario estadal descarga el archivo de errores, lo corrige y lo vuelve a subir, existe el riesgo de duplicar la data que ya fue aprobada en la primera carga.

- Solución Propuesta: Implementar un algoritmo de huella digital criptográfica (SHA-256 Record Fingerprint) y asignación de identificador único de lote ( batch_id ). Al reingresar el archivo corregido, el motor descarta automáticamente los registros ya existentes y absorbe exclusivamente los remediados.

### ⚠️ Observación 3: Cuotas de Google Drive y Concurrencia de 25 Estados

- Desafío: Si las 25 coordinaciones cargan sus cierres mensuales simultáneamente el día de corte, el Webhook de Google Apps Script podría experimentar latencia o límites de ejecución de 6 minutos.

- Solución Propuesta: El procesamiento pesado (validación sintáctica, parsing y deduplicación) se ejecuta en el navegador del cliente (Client-Side Worker con Web Streams). A Google Drive y a Supabase solo se transmite el payload final limpio y empaquetado, reduciendo el tiempo de ejecución en la nube a menos de 800 milisegundos por estado.

## 3. ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INGESTA INTELIGENTE (6 CAPAS)

sequenceDiagram autonumber actor User as Operador Estadal (coord_*) participant SIGI as SIGI Ingestion Engine participant QA as ISO 8000 Validator participant Drive as Google Drive Data Lake participant SCMTP as Gestor de Tareas SCMTP participant Supa as Supabase / App Satélite User->>SIGI: Carga Archivo Operativo (.xlsx / .csv) Note over SIGI: State-Lock resuelve Estado y Proceso SIGI->>QA: Capa 1: Valida Nomenclatura ISO QA-->>SIGI: Alerta: Nombre no cumple / Renombrado auto SIGI->>QA: Capa 2 & 3: Valida Esquema y Filas ISO 8000 QA-->>SIGI: Resultado: X Conformes / Y No Conformes alt Existen Registros No Conformes (Y > 0) SIGI->>User: Genera Planilla Remediación (.xlsx de Errores) SIGI->>SCMTP: Crea Tarea Pendiente con SLA de Corrección end SIGI->>Drive: Sube Archivo Conforme con Nombre Normalizado SIGI->>Supa: Ingesta Registros Válidos en samc.activos_red / sctis SIGI-->>User: Muestra Resumen de Ingesta y Estatus de Cumplimiento

## 4. MATRIZ DE NOMENCLATURA Y REGLAS DE VALIDACIÓN POR PROCESO

Para que el sistema "aprenda" la estructura de cada aplicación satélite, se definen los siguientes esquemas de validación:

| Proceso Operativo | Aplicación Destino | Nomenclatura Oficial ISO | Columnas Obligatorias / Reglas de Conformidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiras de Interrupción | SCTIS V2.0 | SCTIS_[ESTADO]_[YYYYMMDD]_V[REV].xlsx | • Fecha/Hora Apertura/Cierre válidas<br>• Código de Circuito existente en catálogo<br>• Causa codificada según norma SEN<br>• MW interrumpidos > 0 |
| Equipos Indisponibles | SCEIN V3.0 | SCEIN_[ESTADO]_[YYYYMMDD]_V[REV].xlsx | • Código de Subestación homologado<br>• Tag de Equipo (Transformador, SF6, etc.)<br>• Diagnóstico preliminar no nulo<br>• Estatus de indisponibilidad válido |
| Planes y Viáticos SAMC | SCPPE V3.0 | SCPPE_[ESTADO]_[YYYYMMDD]_V[REV].xlsx | • Código Proyecto POA/PRTSEN<br>• Partida presupuestaria válida<br>• Monto en Bs. y Divisas positivo<br>• Cédula y cargo del comisionado |
| Minutas y Tareas | SCMTP V2.0 | SCMTP_[ESTADO]_[YYYYMMDD]_V[REV].xlsx | • Título de compromiso<br>• Responsable asignado<br>• Fecha límite de cumplimiento<br>• Estado (Pendiente / En Proceso) |

## 5. ESTRUCTURA NORMALIZADA DE CARPETAS EN GOOGLE DRIVE (DATA LAKE SEN)

La carpeta raíz institucional ( bk.ggpd.corpoelec@gmail.com  / ID:  1mnnChue2IUqOh5Or99_v2LiJ3TaRJvy7 ) se estructurará de forma jerárquica y determinística:

📁 GGPD_DATA_LAKE_OFICIAL (Raíz ID: 1mnnChue2IUqOh5Or99_v2LiJ3TaRJvy7) │ ├── 📁 01_DCA_DISTRITO_CAPITAL/ │ ├── 📁 01_SCTIS_INTERRUPCIONES/ │ │ └── 📁 2026/ │ │ ├── 📁 08_AGOSTO/ │ │ │ ├── 📄 SCTIS_DCA_20260814_SEM32_V01.xlsx (Conforme) │ │ │ └── 📄 SCTIS_DCA_20260814_SEM32_REMEDIACION.xlsx (Errores) │ │ └── 📁 09_SEPTIEMBRE/ │ ├── 📁 02_SCEIN_INDISPONIBLES/ │ │ └── 📁 2026/ │ ├── 📁 03_SCPPE_PROYECTOS_VIATICOS/ │ │ └── 📁 2026/ │ └── 📁 04_SCMTP_MINUTAS_COMPROMISOS/ │ └── 📁 2026/ │ ├── 📁 02_MIR_MIRANDA/ │ └── ... (Misma estructura de 4 procesos) │ ├── 📁 03_LGU_LA_GUAIRA/ │ └── ... │ ... (25 Carpetas Estadales hasta 25_GEQ_GUAYANA_ESEQUIBA) │ └── 📁 99_CONSOLIDADOS_NACIONALES/ ├── 📁 REPORTES_EJECUTIVOS_MPPEE/ └── 📁 MATRICES_DEDUPLICADAS_ISO8000/

## 6. CONTROL DE PLAZOS Y CRONOGRAMA DE CONTROL OPERATIVO (SLAs)

Para medir el desempeño estadal y registrar indicadores en el tablero de control gerencial, se formalizan las siguientes ventanas de recepción:

CRONOGRAMA DE CONTROL OPERATIVO: ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 📅 CARGAS SEMANALES (Todos los Procesos): │ │ • Apertura de Ventana: Miércoles 08:00 AM │ │ • Límite Ordinario: Jueves 12:00 PM (Mediodía) │ │ • Ventana Extraordinaria con Alerta SCMTP: Jueves 05:00 PM │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ 📊 CIERRES MENSUALES DE CONSOLIDACIÓN: │ │ • Fecha Límite: 3er Día Hábil del mes posterior al cierre (03 o 3er DL) │ │ • Generación de Acta de Consolidación Nacional: 4to Día Hábil │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Indicador de Desempeño Estadal (OTQR - On-Time Quality Rate):

$$OTQR = \left( \frac{\text{Registros Conformes a Tiempo}}{\text{Total Registros Exigidos}} \right) \times 100$$

- Verde (Óptimo): $\ge 95\%$ de registros conformes cargados dentro del plazo.

- Amarillo (Alerta): $80\% - 94\%$ o entrega en ventana extraordinaria.

- Rojo (Crítico): $< 80\%$ o registros no conformes sin subsanar tras 48 horas.

## 7. ESTRATEGIA DE TRANSICIÓN Y "PUENTE INTELIGENTE" (REDIRECCIÓN ASISTIDA)

Para evitar la resistencia al cambio y garantizar una adopción fluida sin fricción en los operadores estadales, la transición no se basará en un "bloqueo ciego", sino en un Puente Inteligente Institucional:

1. Banner de Redirección Asistida en Apps Satélites:

- Al presionar "Cargar Datos" en SCTIS, SCEIN o SCPPE, la app desplegará una notificación moderna: *"La carga oficial del SEN ha sido centralizada y certificada en el SIGI bajo norma ISO 8000"*.

- Un botón directo  [Validar y Cargar en SIGI]  redirige al operador mediante Deep-Link SSO, pre-seleccionando automáticamente su estado y el proceso correspondiente sin requerir re-autenticación.

2. Separación de Responsabilidades:

- SIGI: Ingesta masiva semanal/mensual, validación sintáctica ISO 8000, respaldo en Google Drive y tareas de remediación.

- Apps Satélites: Análisis de indicadores, mapas geográficos especializados y edición fina de registros individuales autorizados.

3. Interruptor de Contingencia (*Feature Flag*):

- Variable  VITE_CENTRALIZED_INGESTION_ENABLED=true  que permite a la Gerencia General habilitar la carga de emergencia local en menos de 5 segundos ante cualquier eventualidad de red.

## 8. APROVISIONAMIENTO AUTOMATIZADO DE NUEVOS PROCESOS EN GOOGLE DRIVE (DYNAMIC PROVISIONING)

El SIGI implementará un Meta-Catálogo Dinámico de Procesos y Esquemas (ej. *SC de Pica y Poda*, *SC de Desmalezamiento*, *SC de Transformadores Fallados*):

graph LR A[Admin registra Nuevo Proceso en SIGI ej. SCPYP] --> B[Guarda JSON Schema y Reglas ISO] B --> C[Dispara Webhook Google Apps Script] C --> D[Crea carpetas 05_SCPYP en los 25 Estados en Google Drive en <3 seg] D --> E[Renderiza automáticamente Tarjeta de Carga y Dashboards en SIGI]

### Capacidades del Aprovisionamiento Dinámico:

1. Creación Automática del Árbol en Google Drive: Al registrar el código de proceso (ej.  SCPYP ), el webhook de Google Drive genera en lote las subcarpetas para los 25 estados ( /01_DCA/.../05_SCPYP_PICA_Y_PODA/2026/08_AGOSTO ) de forma inmediata.

2. Definición de Reglas de Negocio sin Código (No-Code Schemas): El administrador define en un formulario visual las columnas requeridas (ej. Kms podados, Hectáreas desmalezadas, Capacidad KVA, Serial) y el validador ISO 8000 las aplica en caliente.

3. Zero-Downtime: No requiere recompilar ni redesplegar la aplicación.

## 9. RECOMENDACIÓN ARQUITECTÓNICA: ¿APPS INDEPENDIENTES O MÓDULOS EN SIGI?

### Veredicto y Recomendación de Especialistas:

RECOMENDAMOS EL MODELO HÍBRIDO "4 COLUMNAS ESTRATÉGICAS + MÓDULOS DINÁMICOS EN SIGI".

| Criterio | Opción A: Crear 1 App Separada por cada Proceso (20+ Apps) | Opción B: Módulos Dinámicos Nativos en SIGI (Recomendada) |
| --- | --- | --- |
| Experiencia de Usuario | Fragmentada ("Carnaval de URLs y Logins"). | Unificada: Un solo punto de acceso y control. |
| Mantenimiento Técnico | Elevadísimo (20 servidores, 20 repositorios, 20 despliegues). | Óptimo: Un solo núcleo con dashboards configurables. |
| Velocidad de Salida (Time-to-Market) | Semanas por cada proceso nuevo. | Minutos: Solo definir el esquema de datos y el proceso queda activo. |
| Escalabilidad Futura | Difícil de gobernar. | Si un módulo crece y requiere simulación compleja (ej. topología GIS avanzada), se promueve a app satélite. |

## 10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y FASES DE DESARROLLO

Para no interferir con el inicio programado de la fase de QA de las aplicaciones existentes, el desarrollo del Módulo de Ingesta Inteligente se estructurará en cuatro (4) sprints:

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: Sprint 1: UI del Módulo de Carga en SIGI (Tarjetas por Proceso y Drag & Drop) Sprint 2: Motor de Validación Sintáctica ISO 8000 y Generador de Excel de Remediación Sprint 3: Integración Google Apps Script (Árbol 25 Estados) y Webhook de Tareas SCMTP Sprint 4: Aprovisionamiento Dinámico de Nuevos Procesos y Puentes Inteligentes en Apps Satélites

| Fase | Entregable Principal | Duración |
| --- | --- | --- |
| Fase I: Interfaz & Schemas | Componente DataIngestionHub.tsx en SIGI con validación de esquemas JSON/Excel. | 3 Días |
| Fase II: Motor de Calidad | Separador Conforme/No Conforme + Exportador Excel de Remediación con columnas de error. | 4 Días |
| Fase III: Storage & Tareas | Script Google Apps Script con estructura de 25 estados + Webhook de creación de tareas en SCMTP. | 3 Días |
| Fase IV: Aprovisionamiento & Puentes | Constructor de Nuevos Procesos + Banners de Redirección Inteligente en SCTIS/SCEIN/SCPPE. | 3 Días |

## 11. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

La implementación de este módulo convierte al SIGI en la aduana digital única y definitiva de CORPOELEC (GGPD), cerrando la brecha de errores humanos, estandarizando la calidad del dato antes de su almacenamiento y automatizando el seguimiento de compromisos a nivel territorial.

Recomendamos aprobar este plan conceptual y de arquitectura para proceder a su construcción modular sin alterar la estabilidad de las aplicaciones satélites ya desplegadas.

Atentamente,

Área de Innovación, Tecnología y Desarrollo Backend

Gerencia General de Planificación de Distribución (GGPD) — CORPOELEC

*Norma de Documentación Institucional GGPD-SGM-INS-005 (v3.0 ISO)*