REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA · MPPEE · CORPOELEC
ANÁLISIS ESTRATÉGICO Y MARCO LÓGICO DE METAS 2026 DE 1ER Y 2DO NIVEL

| Código Documental: DOC-GGPD-2026-METAS-001 | Fecha de Emisión: 25 de Agosto de 2026 | Área Técnica Emisora: Equipo Automatización e IA GGPD | Marco Normativo: ISO 8000-110 / ISO 55000 / ISO 27001 |
| --- | --- | --- | --- |

1. Resumen Ejecutivo y Objeto del Documento

El presente documento establece el marco conceptual, matemático y de gobernanza de datos que rige el Sistema de Medición de Metas 2026 para el Área de Distribución de CORPOELEC, fundamentado en la documentación oficial emitida por la Gerencia General de Planificación de Distribución (GGPD) mediante la serie de memorandos GGP-M-001-2026-01 al GGP-M-024-2026-01 y el consolidado maestro METAS 2026 1ER Y 2DO NIVEL.xlsx.

Este análisis resuelve de manera definitiva la dispersión operativa histórica y define el alineamiento funcional exacto de los seis módulos de software que componen el Repositorio Maestro de Distribución (SIGI, SCTIS, SCMTP, SCEIN, SCPPE y SCGCC).

ARQUITECTURA DE MEDICIÓN BIDIRECCIONAL SEN Principio Rector Causal: El 2do Nivel (Mantenimiento Físico) representa la Causa Operativa financiada por el POA; el 1er Nivel (Confiabilidad SEN) representa el Efecto en Calidad de Servicio percibido por los usuarios. Toda automatización debe respetar esta relación matemática.

2. Indicadores de Primer Nivel (Calidad de Servicio y Continuidad SEN)

Representan el resultado final percibido por los usuarios y la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Se miden mensualmente en los 24 estados federados y a escala nacional:

| Indicador | Nombre Oficial / Estándar IEEE | Unidad | Meta Nacional 2026 | Propósito Estratégico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TTI | Tiempo Total de Interrupciones (SAIDI) | Horas / Año | 42,79 hrs | Mide el tiempo total acumulado que los usuarios permanecieron sin servicio eléctrico en el año. |
| FMI | Frecuencia Media de Interrupciones (SAIFI) | Interrup. / Año | 42,49 int / cte | Mide la cantidad promedio de veces que un usuario experimentó corte de servicio en el año. |
| NDI | Número de Interrupciones | Disparos | 150.347 fallas | Volumen total de eventos de interrupción (automáticos y manuales) registrados en media tensión. |
| DPI | Duración Promedio de Interrupciones (CAIDI) | Horas / Evento | 1,01 hrs | Eficiencia de respuesta de las cuadrillas para restablecer el servicio: DPI = TTI / FMI. |
| RIND | Régimen de Interrupciones no Programadas | Índice Ponderado | RIND V5 Oficial | Indicador de severidad de interrupciones no programadas en función de la carga afectada (MW). |

3. Indicadores de Segundo Nivel (Plan Operativo de Mantenimiento Preventivo)

Representan la ejecución física de mantenimiento programado en el parque eléctrico para erradicar las causas raíces de falla:

| Indicador | Nombre Oficial | Unidad | Meta Nacional 2026 | Criterio de Selección y Fórmula Base |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AP | Mantenimiento de Alumbrado Público | Puntos / Instal. | 60.808 puntos | 5% semestral sobre el parque nacional caracterizado (2.432.312 puntos totales). |
| PP | Pica y Poda en Corredores de Líneas | Kilómetros (km) | 64.162 km | Circuitos con historial de disparos por causa Vegetación / Condiciones Atmosféricas. |
| SE | Mantenimiento de Subestaciones | Instalaciones | 415 subestaciones | Mantenimiento electromecánico integral a subestaciones de distribución prioritarias. |
| MIMT / MT | Mantenimiento Integral de Media Tensión | Circuitos | 965 circuitos | Circuitos de alto impacto ponderado por la fórmula oficial de criticidad (60% NDI + 40% TTI). |
| BT | Mantenimiento de Redes de Baja Tensión | Sectores | 7.114 sectores | Sectores asociados a Transformadores Fallados / Quemados durante el ejercicio 2025. |

4. Fórmulas Matemáticas y Reglas de Negocio Oficiales

Extraídas de las directrices normativas de la Gerencia Nacional de Gestión de Planificación (Memorandos GGP-M-001 al GGP-M-024):

REGLA OFICIAL DE SELECCIÓN DE CIRCUITOS MIMT Fórmula de Criticidad: Impacto del Circuito = (0.60 × NDI) + (0.40 × TTI) • Criterio de Pareto (60%): Se ordenan los circuitos de mayor a menor impacto acumulado, interviniendo aquellos que explican el 60% del impacto total en el estado. • Cota Mínima Obligatoria: En ningún caso la meta estadal puede ser inferior al 10% del total de circuitos operativos de la entidad federal. • Filtro de Restricciones: Se priorizan los circuitos con restricciones registradas en la cartera PRTSEN.

REGLA OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE BAJA TENSIÓN (BT) • Base de Cálculo: Transformadores fallados/quemados durante el año anterior (ejercicio 2025). • Regla Preventiva: Cada estado debe incluir obligatoriamente dentro del plan los sectores alimentados por cada transformador fallado, corrigiendo balance de cargas, acometidas y sobrecargas para evitar la recurrencia del daño.

5. Matriz de Mapeo de Software en el Repositorio Maestro

La siguiente tabla articula la responsabilidad operativa y el flujo de datos de cada aplicación refactorizada:

| Módulo de Software | Puerto & Ecosistema | Nivel de Medición & Alcance | Responsabilidad Funcional en el Repositorio |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGI-REF | Puerto 3001 (InsForge sigi.*) | Consolidación Nacional (1er y 2do Nivel) | Consola Central Ejecutiva: Ingesta dinámica, comparación de metas programadas vs ejecución real, auditoría ISO 8000. |
| SCTIS-REF | Puerto 3002 (InsForge sctis.*) | 1ER NIVEL: Calidad de Servicio y Despacho | Tiras de interrupción, homologación automática de alias de activos, cálculo instantáneo de TTI, FMI, NDI, DPI y RIND. |
| SCMTP-REF | Puerto 3003 (InsForge scmtp.*) | 2DO NIVEL: Tareas, Minutas y Pica y Poda | Gestor de compromisos de videoconferencias, asignación a responsables con fecha límite, seguimiento de tareas de campo. |
| SCPPE-REF | Puerto 3004 (InsForge scppe.*) | ESTRATÉGICO: Planificación SEN, POA y PRTSEN | Asistente de Formulación POA en 4 pasos, gestión de 821 proyectos PRTSEN (2025-2031), árbol core.dim_organizaciones y viáticos. |
| SCEIN-REF | Puerto 3005 (InsForge scein.*) | 2DO NIVEL: Subestaciones e Indisponibilidad | Catálogo en vivo de transformadores de potencia y disyuntores indisponibles, semáforo de criticidad por S/E y auditoría ISO 55000. |
| SCGCC-REF | Puerto 3006 (InsForge scgcc.*) | TRAZABILIDAD: Correspondencia Corporativa | Gestión Cero Papel con Hash SHA-256 inmutable, código QR de verificación y derivación de oficios a tareas en SCMTP. |

6. Certificación de Grado Industrial y Hoja de Ruta

Gobernanza ISO 8000-110: La base de datos relacional InsForge PostgreSQL (ggpd-data-maestra-0002) erradica la duplicidad de subestaciones y circuitos mediante el esquema centralizado core.*.

Gestión de Activos ISO 55000: Toda indisponibilidad de transformador o disparo de circuito se asocia directamente al código de activo en core.mae_subestaciones y core.mae_circuitos.

Seguridad ISO/IEC 27001: Las seis aplicaciones operan con cifrado de grado industrial, Row Level Security (RLS) y autenticación unificada.